| TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2021 – ANEXO II – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
| --- |
| Obra: Construção de Rotatória e Pavimentação da AVENIDA GUSTAVO THOMAZ GARCIA e Recapeamento asfáltico nas ruas Bolivia, Antilhas, Brasil e Chile | INICIO: data da ordem de serviço |
|  | FINAL: 120 dias a partir da ordem de serviço |
| Local: Ibiporanga- Tanabi/SP |  | Data Base: MARÇO/2021 |
| ATIVIDADES | Realizadas |  | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | Quantid. | Custo |
|  | Em: | Período 30dias | Periodo 60 dias | Periodo 90 dias | Periodo 120 dias | Atividade | Total |
| PAVIMENTAÇÃO |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | % |  |  | 50,00% |  |  | 50,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | R$ 12.972,56 |
|  | R$ |  |  | R$ 6.486,28 |  |  | 6.486,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q. | % |  |  | 0,00% |  |  | 50,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  | R$ 738.962,36 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  |  | 369.481,18 |  | 369.481,18 |  | 0,00 |  |  |
| GUIA E CALÇAMENTO | % |  |  | 0,00% |  |  | 50,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  | R$ 110.270,81 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  |  | 55.135,40 |  | 55.135,41 |  | R$ 0,00 |  |  |
| LOMBADA (02 unidades) | % |  |  | 0,00% |  |  | 100,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | R$ 7.778,24 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  |  | 7.778,24 |  | 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  |
| SINALIZAÇÃO | % |  |  | 0,00% |  |  | 50,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  | R$ 28.873,67 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  |  | 14.436,83 |  | 14.436,84 |  | R$ 0,00 |  |  |
| ILUMINAÇÃO | % |  |  | 0,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 100,00% |  | R$ 7.165,85 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | R$ 7.165,85 |  |  |
| RECAPEAMENTO |
| OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | % |  |  | 100,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | R$ 147.053,93 |
|  | R$ |  |  | R$ 147.053,93 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| SINALIZAÇÃO (RECAPE) | % |  |  | 100,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | R$ 5.450,03 |
|  | R$ |  |  | R$ 5.450,03 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| EXECUÇÃO DE GUIA (RECAPE) | % |  |  | 100,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | R$ 3.700,80 |
|  | R$ |  |  | R$ 3.700,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  |
| LOMBADAS (RECAPE) | % |  |  | 100,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | R$ 670,33 |
|  | R$ |  |  | R$ 670,33 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | R$ 1.062.898,58 |
| TOTAL DO EMPREENDIMENTO | R$ 163.361,37 | R$ 453.317,93 | R$ 439.053,43 | R$ 7.165,85 | TOTAL |  |
| Tanabi, 06 de maio de 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FELIPE C. PELEGRINO |  |  | NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA - Prefeito |  |  |  |
|  |  |  | Engº Civil - CREA: 5070179581 |  |  |  |  |  |  |