TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2021.

Objeto: Construção de Travessia e pavimentação asfáltica tipo CBUQ, na Rua Antonio J. Macedo x a Avenida Diego Carmona Garcia.

| CRONOGRAMA |
| --- |
| OBRA: | Construção de Travessia e Pavimentação Asfáltica tipo C.B.U.Q. | INICIO: data da ordem de serviço |
|  |  | FINAL: 150 dias a partir da ordem de serviço |
| LOCAL: | Rua Antonio J Macedo x Avenida Diego Carmona Garcia | Data Base: Abril/2020 |
| ATIVIDADES | Realizadas | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | Quantid. | Custo |
|  | Em: | Período 30 dias | Periodo 60 dias | Periodo 90 dias | Periodo 120 dias | Periodo 150 dias | Atividade | Total |
| DRENAGEM E GALERIAS | % |  |  | 25,00% |  | 25,00% |  |  | 25,00% |  | 25,00% |  |  |  |  | R$ 478.750,74 |
|  | R$ |  |  | R$ 119.687,68 |  | R$ 119.687,68 |  |  | R$ 119.687,68 |  | R$ 119.687,68 |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00% |  |  | 50,00% |  | R$ 108.833,75 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 |  | R$ 54.416,88 |  |  | R$ 54.416,88 |  |  |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  | R$ 11.070,00 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 11.070,00 |  |  |
| ILUMINAÇÃO | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  | R$ 16.332,44 |
|  | R$ |  |  | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 16.332,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 614.986,93 |
| TOTAL DO EMPREENDIMENTO | R$ 119.687,68 | R$ 119.687,68 | R$ 119.687,68 | R$ 174.104,56 | R$ 81.819,31 |  |
| Tanabi / SP, 16 de setembro de 2021. Cecilia Avanço Nissida Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Norair Cassiano da Silveira – Prefeito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |